待拍板事项（通俗版）

用途：给队友（机械 / 电控 / 策划）看的白话版说明——每件事要定什么、为什么、我推荐哪个，一眼看懂。
最后更新：2026-09-17（下午）· 线路 B。
详细数据和算式见《框架与布局尺寸.md》，本文只讲人话。

0. 总览：一共 4 件事要定

| 编号 | 要定的事 | 推荐怎么定 | 为什么 | 什么时候要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 夹爪够不着托盘最前面（差 12.5mm） | 夹爪前移安装 15mm | 改动最小，只改一块板的螺丝孔 | 建模前（赶早） |
| ② | 托盘做多大 | 162~165mm（不按 160 整） | 3D 打印会缩，做 160 整有违规风险 | 建模前 |
| ③ | 上下方向（Z 轴）怎么让夹爪不晃 | 吊着 + 加一小段竖直导轨 | 多花 20~40 元，稳得多 | 建模前 |
| ④ | 采购单补 6 样小件 | 直接补进 C 类 | 一共约 25~40 元 | 下单前 |

①②③ 都影响三维建模，定了就能一次性把模型建对，不然要返工。

1. 问题①：夹爪够不着托盘最前面

先说机器长什么样

龙门架像个"门框"：

- 上面架着两根前后方向的长导轨；

- 一根横梁吊在导轨下面，可以左右滑；

- 横梁上再挂夹爪，可以上下动。

问题出在哪

夹爪要够到托盘最前面的货，横梁上的连接件（滑块，45mm 长）就得滑到导轨最前端。可滑块得像人踩梯子——脚不能完全悬空，它必须"骑"在导轨上。

所以夹爪能到的最前位置，是离机器前沿 22.5mm（半个滑块的长度）。而托盘最前面的货，中心大约在 10mm 处 → 差 12.5mm，够不着。

但要澄清一点（别误解）

40mm 的大货摆在最前面时，中心在 24.5mm，是够得着的。

只有小货贴着托盘前沿摆才会出现够不着的情况。所以这不是"整盘货都抓不到"，而是最前面一条窄带里的小件抓不到。

四个办法

| 办法 | 大白话 | 代价 / 问题 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 夹爪往前挪 15mm | 手往前伸一点出去 | 只改一块转接板的螺丝孔；导轨、托盘都不动，后面的行程也不受影响 | ⭐ 推荐 |
| ② 滑块前端探出导轨 14mm | 踩梯子时脚稍微探出去一点 | 钢珠线轨（MGN）可以，钢珠有保持器不会掉；但"光轴 + 轴套"不行，会掉钢珠 | 也行，但要确认用钢珠线轨 |
| ③ 换短滑块（35mm） | 脚小一点，就能往前多踩 5mm | 只能解决一半，可以和①②叠加 | 辅助手段 |
| ④ ~~托盘整体往后挪~~ | —— | 最多挪 6mm：后面盒子离机架后沿只剩 8mm，挪多了盒子超出 350mm 规则上限 → 有取消资格风险 | ❌ 不推荐 |

结论：按 ① 做（夹爪前移 15mm），最省事最保险。

2. 问题②：托盘做多大

- 规则要求：装货的托盘不能小于 160×160mm。

- 风险：我们现在按正好 160 设计，但 3D 打印会收缩，打出来可能量到 159mm——那就等于违规。

- 建议：做 162~165mm。深度方向还剩 8mm 余量，完全付得起。

大白话：考试要求"不低于 60 分"，你别刚好考 60，考 65 才稳。

3. 问题③：上下方向（Z 轴）怎么让夹爪不晃

夹爪上下移动，目前有两种做法：

| 做法 | 大白话 | 钱 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊着 + 加一小段竖直导轨 | 像抽屉装了滑轨，推拉不歪 | 多 20~40 元 | ⭐ 推荐 |
| 只用连杆（平行四边形）撑着 | 像用两根筷子撑住，靠几何关系 | 省这几十块 | 会晃，抓货容易碰盒沿 |

说明：规则里"货掉地上本轮直接结束"，所以稳比省钱重要。不拍板就按推荐走。

4. 问题④：采购单补 6 样小件

做夹爪需要用到的零碎件，一共约 25~40 元，建议直接补进采购清单的 C 类：

| 序号 | 件 | 用在哪 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MF106ZZ 微型轴承 | 夹爪导杆的滚动支撑 |
| 2 | Ø6 导杆 | 夹爪两指滑动导向 |
| 3 | 压簧 | 浮动爪的恒力夹取（≈5N） |
| 4 | 微动开关（多买几个） | 触货判据（抓到货没有） |
| 5 | 爪垫 | 增加摩擦、保护货物表面 |
| 6 | 成品齿条 | M1.5 齿轮的兜底（自己打印齿条精度不够时换） |

5. 已经定了的（不用再纠结）

| 项目 | 定稿 | 一句话理由 |
| --- | --- | --- |
| 储物盒外宽 | 86mm（不做 88） | 做 88 两边只剩 2mm 余量，前后方向还会差 11mm 够不着后排盒子 |
| 整机尺寸 | 350×350×300mm | 规则上限是 350×350×450，高度留了余量给屏幕和相机 |
| 立柱 | 落地 260mm | 保证夹爪能抬着货越过盒沿（这是整机最关键的一个尺寸） |
| 导轨 | 2×350mm 沿前后方向，架在立柱顶上 | 前后方向行程最吃紧，必须用全长导轨 |
| 布局 | 托盘在前 + 6 盒（2×3）在后 | 已逐点校核行程，全部通过 |

6. 拍板记录

| 编号 | 事项 | 决定 | 拍板人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 夹爪前探补救 |  |  |  |
| ② | 托盘尺寸 |  |  |  |
| ③ | Z 轴约束方式 |  |  |  |
| ④ | 采购 C 类补件 |  |  |  |

技术依据备查：①的行程算式见《框架与布局尺寸.md》§4（深向 305 / 需 289，前探差 12.5）；②③见同文档 §2 高度链、§8 风险表；④见《夹爪设计参数表.md》。
校核脚本：layout_check.py（运行后生成《布局校核报告.txt》，含 10 个取放点逐点核对）。